澄川市社区公共设施服务委员会

办	公	室

澄设办函〔2026〕12号

# 澄川市设施委员会办公室
关于印送《澄川市各社区公共设施维护
评估报告》及其办理意见和工作建议的函

各街道公共设施服务站：

根据《澄川市公共设施日常维护工作方案》和年度服务安排，我办组织对社区步道、休憩座椅、照明设施及无障碍通道的维护情况开展了实地评估。现将《澄川市社区公共设施维护评估报告》及改进建议印送你们。请结合辖区实际，核对报告所列设施位置、维护事项和群众意见，明确承办岗位、实施时间及需要协作解决的问题，并于2026年11月6日前将办理情况和下一阶段维护安排发送至facility-review@example.org。我办汇总后将协调处理共性问题，并向各单位反馈办理结果。请同步完善问题台账，明确办理联系人，便于后续协调跟踪。

澄川市设施委员会办公室

2026年10月12日

（联系人：周禾；联系电话：0000-0000102；
邮箱：facility-review@example.org）

澄川市各社区设施维护工作组关于检查
《澄川市公共设施日常维护服务规范》
实施情况的报告

社区步道、休憩座椅、照明设施和无障碍通道，是居民日
常出行及公共活动使用频率较高的设施。为掌握设施维护工作
的实际情况，澄川市社区公共设施服务委员会依据年度工作安
排，于2026年3月至5月开展专题评估。评估坚持以现场可
见状态和居民实际使用情况为依据，重点查看设施是否正常使
用、报修事项是否及时处理、日常巡查是否留有记录，以及跨
单位事项是否明确承办岗位。评估不以新建项目数量代替维护
效果，不将尚未完成的计划计入已完成事项。评估时同步核对
开放告示与现场状态，听取居民对于日常通行和休憩条件的具
体意见；对近期已经维修的点位，再次查看使用情况，区分材
料已经补齐与问题已经处理两种情形，分别记录后续事项。现
将评估的范围、方法、结果、存在的问题和建议报告如下。

一、评估工作的基本情况和主要做法

本次评估覆盖春岚、溪禾、映秋、云杉四个街道的24个
社区，抽取步道、座椅、照明和无障碍通道共96处设施作为
现场观察点。评估组查阅巡查记录、报修登记、维修工单和回
访材料，与街道服务站及社区联络员分别核对事项进度。对于
同一地点涉及多项设施的情况，分别登记设施名称和具体问
题，避免以一张照片代替整个地点的检查结果。

现场观察分为平日使用和周末集中使用两个时段。

评估人员按照既定路线步行查看，记录设施编号、所在位
置、当前状态和周边通行条件；遇到正在施工或临时停用的设
施，同时查阅现场告示，核实告示是否注明恢复时间和替代路
线。

对于照明事项，安排傍晚复核，避免仅凭白天外观判断灯
具是否正常。对于无障碍通道，邀请使用轮椅的居民参与体
验，逐段记录转弯、坡道和出入口的实际通过情况。材料核对
以最近六个月的原始记录为范围。

每个服务站分别提供本辖区完整工单目录，评估组从中选
择已办结、办理中及重复反映的事项进行比对。已办结事项须
同时具备维修记录和现场状态记录；仅有承办人签字而无维修
内容的，列为资料待补，不直接认定为完成。办理中的事项记
录当前步骤、未完成原因和预计处理时间。

二、日常维护工作的进展情况

对本项工作的材料记录，服务站结合春岚、溪禾和云杉片
区的实际情况分别说明。检查人员从居民常用路线进入现场，
先核对设施位置，再核对记录所述的处理部位。同一地点有不
同设施时分别登记，已经恢复使用与尚需继续处理的部分分别
写明。承办人员把现场观察、现有工单和居民反映联系起来，
说明能够确认的事实，不把计划安排写成完成结果。涉及相邻
社区的事项，由首次受理站点将已知情况一并交接，接办人员
在原记录上补充实际进展。后续维护情况及时记入原工单。服
务站按实际使用情况说明办理进度。

（一）设施责任逐步明确。各街道已将步道、座椅和照明
设施纳入日常服务事项，按照设施位置确定巡查岗位。春岚街
道将同一条步道上的座椅、指示牌和照明点编入一张位置图，
巡查人员能够据图找到具体设施；溪禾街道在登记表中增加设
施编号，减少相邻地点名称近似造成的工单混淆。对于社区与
街道交接区域，已经明确由接报单位先记录、再交有关岗位处
理，不再要求居民自行查找承办单位。四个街道均设有设施维
护联络员，负责收集巡查发现和居民报修事项。联络员能够说
明本辖区主要设施的分布和近期办理情况，部分社区还保留了
常用材料与维修联系人目录。评估期间，各站点提供的交接记
录能够反映人员调整后的事项移交情况，未发现整批在办工单
无人接续的情况。对于需要专业维修的事项，服务站能够联系
相应人员到场，社区主要承担现场说明和进度反馈。

（二）小型维修办理更为及时。座椅松动、步道局部破损
和灯罩损坏等常见问题，已形成从登记到现场复核的基本流
程。抽查的120份工单中，92份有明确的维修日期和现场照
片，能够对应到原报修地点；其余事项主要涉及配件等待、施
工衔接或资料补充。已维修设施的复核结果总体能够与记录一
致，居民可以通过原报修渠道查询处理进展。从具体办理过程
看，部分站点已将可以当日处理的事项与需要安排施工的事项
分开登记。对螺栓松动、指示牌偏移等问题，在具备材料和人
员条件时及时处理；对基础沉降、线路检修等问题，先记录影
响范围并作临时提示，再安排专业人员查看。不同类型事项的

处理方式更加明确，减少了所有问题都等待统一施工的情况。
在居民反映较集中的休憩区域，维护人员结合座椅使用情况调
整巡查频次。映秋街道将遮阴处座椅列为周末重点查看对象，
云杉街道对雨后容易积水的步道增加观察记录。相关调整均能
在巡查路线或交接单上找到依据，未将临时口头安排作为长期
记录。部分社区还在维修后征求使用者意见，确认座椅高度、
靠背和扶手是否便于正常使用。维修材料管理开始与实际工单
对应。服务站按设施类别登记领用数量，并在维修记录中说明
安装位置和更换原因。对仍可继续使用的部件，经现场确认后
保留，不因整体外观较旧而一律更换。需要拆除的旧部件集中
交回指定地点，避免留在步道或绿地内影响通行。评估发现，
材料记录较完整的站点能够及时说明问题反复出现的原因，也
便于安排下一批维护。

（三）现场告示和使用提示有所改善。临时停用设施多能
设置提示牌，说明停用原因及可使用的相邻设施。部分服务站
对长时间等待配件的事项补充了进度说明，使居民能够区分临
时停用和已恢复使用的设施。告示采用较大字号和简短文字，
便于在正常通行距离内阅读。在步道施工衔接方面，街道服务
站与现场承办人员能够提前核对主要出入口，尽量保留连续可
通行的路线。需要短时封闭的路段，在两端分别标明绕行方
向。个别路段设置了临时休憩座椅，方便老年居民分段行走。
施工结束后，由承办人员清理材料和临时标志，再由服务站查
看步道表面和通行宽度，避免维修完成但现场仍难以通行。照

明维护方面，部分社区将亮灯情况与日常环境巡查结合，建立
了按点位记录的晚间查看单。发现灯具不亮时，先核实相邻灯
具和控制时段，再将具体现象交由维修人员处理，减少仅写照
明异常而无法定位的问题。更换灯具后，安排第二次晚间查
看，确认照射方向和亮度是否适合通行，不以白天完成安装作
为最终结果。无障碍通道维护方面，春岚和溪禾街道对坡道入
口、转角及路面连接处进行了集中整理，清除了影响通过的临
时堆放物，补充了方向提示。服务站在日常巡查记录中增加通
道连续性一项，查看能否从入口顺利到达服务设施，而不只观
察单个坡道是否存在。居民体验意见能够对应到具体位置，有
助于改进后续维护安排。对本项工作的现场位置，服务站结合
春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别说明。检查人员从居民
常用路线进入现场，先核对设施位置，再核对记录所述的处理
部位。

（四）居民意见反馈渠道更加清晰。各站点在服务窗口和
常用告示栏公开设施报修方式，说明电话接报、现场登记和电
子邮件受理的时间。对不便使用电子渠道的居民，工作人员可
以代为记录，并复述地点和问题确认理解一致。完成维修后，
通过原渠道反馈办理结果。从回访记录看，较为有效的反馈并
不止于通知已经处理，而是说明处理了哪一处设施、采取了什
么措施，以及暂未处理部分的后续安排。对居民提出新的具体
问题，承办人员另行登记，保持原事项和新增事项的对应关
系，避免在一次回访中将不同问题混为一项。对需要跨站点协

作的事项，由首次接报站点持续反馈进度，减少居民重复叙
述。评估组在12处维修完成点位进行了现场回访。多数使用
者能够指出维修前后的变化，对仍有不便的地方也提出了具体
意见，包括座椅旁通行空间不足、提示牌被植物遮挡以及夜间
照明范围偏移等。

三、评估发现的主要问题

对本项工作的材料记录，服务站结合春岚、溪禾和云杉片
区的实际情况分别说明。

（一）部分设施台账与现场状态不同步。少数记录沿用旧
地点名称，设施迁移或编号调整后未同步更新。个别已拆除座
椅仍列入巡查目录，新设置的提示牌却没有对应编号，影响后
续报修和材料核对。台账不同步主要发生在临时调整和集中维
修之后。部分站点将施工清单直接作为设施台账使用，但清单
记录的是一次施工范围，不能完整反映维修后的保留、新增和
拆除情况。也有站点分别维护纸质目录和电子表格，两份记录
由不同人员更新，交接时未说明以哪份为准。遇到同一设施位
置描述不一致时，维修人员需要再次联系社区确认，增加了现
场往返。建议先依据现有设施完成一次位置核对，再按日常新
增、迁移和拆除情况逐项更新，不必另建多套内容相同的台
账。每条记录至少能够说明设施名称、编号、位置、承办岗位
和当前状态；其他栏目只在实际办理需要时增加。

（二）跨区域事项的办理衔接仍不顺畅。部分步道连接两
个社区，照明线路和地面设施又分别由不同岗位维护。居民反
映问题后，首次接报人员能够登记，但交接给其他岗位时缺少

现场位置图和已核实情况，后续承办人员往往需要重新查看。
个别事项在多次转交后仍未明确由谁汇总结果，导致每个岗位
都处理了部分工作，却没有人确认整段路线是否恢复正常。对
此，应将主办岗位、配合岗位和反馈联系人一并写入办理记
录。主办岗位负责汇总现场处理情况，配合岗位说明各自已经
完成和仍需等待的工作；居民只需通过原受理渠道了解整体进
度，不应承担在多个单位之间传递信息的职责。对本项工作的
岗位交接，服务站结合春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别
说明。检查人员从居民常用路线进入现场，先核对设施位置，
再核对记录所述的处理部位。同一地点有不同设施时分别登
记，已经恢复使用与尚需继续处理的部分分别写明。承办人员
把现场观察、现有工单和居民反映联系起来，说明能够确认的
事实，不把计划安排写成完成结果。涉及相邻社区的事项，由
首次受理站点将已知情况一并交接，接办人员在原记录上补充
实际进展。需要补充材料的，写清材料所对应的设施和用途；
可以直接到场确认的，由有关人员按约定时间查看。

（三）维修记录对结果的描述不够具体。部分已办结工单
只写修复完成，没有注明处理部位、更换材料和复核时间。照
片拍摄距离过远或仅显示局部，难以与原问题逐项对应。个别
照明工单使用白天照片说明安装情况，却没有记录晚间亮灯结
果；个别通道工单说明已清理，但未确认转角和出口能否连续
通过。这些记录不足以支撑后续再次报修时的判断。结果记录
应围绕原问题填写，不要求重复书写无关背景。能够用一段文

字和一组对应照片说明的，不再要求额外制作汇报材料；但涉
及使用时段或通行体验的，应记录实际查看条件。对不能当场
确认的结果，写明待复核事项和计划时间，保持办理状态与现
场事实一致。对本项工作的现场位置，服务站结合春岚、溪禾
和云杉片区的实际情况分别说明。检查人员从居民常用路线进
入现场，先核对设施位置，再核对记录所述的处理部位。同一
地点有不同设施时分别登记，已经恢复使用与尚需继续处理的
部分分别写明。承办人员把现场观察、现有工单和居民反映联
系起来，说明能够确认的事实，不把计划安排写成完成结果。

（四）巡查路线对使用差异考虑不足。部分路线多年未调
整，主要覆盖交通方便和外观整齐的区域，对雨后易积水、晚
间人流集中或老年居民常用的路段关注不够。不同设施采用完
全相同的查看频次，也不能反映使用强度和近期维修情况。少
数重复报修点位已经多次出现同类问题，但仍按普通点位处
理，未安排针对性的原因核查。应结合实际使用情况调整路
线，优先复核重复问题和对正常通行影响较大的事项。调整不
宜单纯增加巡查次数，而应说明需要在什么时间、以什么方式
查看哪一类问题。连续多次状态正常的同类点位，可以维持常
规频次，将人员时间用于确有差异的地点。对本项工作的办理
时序，服务站结合春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别说
明。检查人员从居民常用路线进入现场，先核对设施位置，再
核对记录所述的处理部位。同一地点有不同设施时分别登记，
已经恢复使用与尚需继续处理的部分分别写明。

（五）无障碍通行维护仍存在局部断点。部分坡道本身平

整，但入口被临时物品占用，或与相邻路面的连接处存在明显
高差；个别提示牌只指向一个坡道，没有说明后续如何到达服
务窗口。现场维护记录将坡道、转角和出入口分开填写，缺少
对完整通行路线的查看，因而容易出现单项均已检查、实际使
用仍不方便的情况。服务站应以居民实际使用过程为线索，从
进入社区公共活动区域开始，连续查看到达座椅、阅读点和便
民服务设施的路线。临时活动确需占用部分区域的，应保留替
代通道并在现场说明。维护完成后，可邀请不同使用需求的居
民进行体验，记录具体阻碍位置和改进办法，不以笼统的符合
要求结束事项。对本项工作的材料记录，服务站结合春岚、溪
禾和云杉片区的实际情况分别说明。检查人员从居民常用路线
进入现场，先核对设施位置，再核对记录所述的处理部位。同
一地点有不同设施时分别登记，已经恢复使用与尚需继续处理
的部分分别写明。有关事项继续跟进。各项记录保持对应。后
续维护情况及时记入原工单。

四、进一步完善设施日常维护的意见建议

对本项工作的使用反馈，服务站结合春岚、溪禾和云杉片
区的实际情况分别说明。

（一）以实际设施为基础完善责任清单。各街道应将本次
核对发现的编号、位置和状态差异统一修正，形成可以持续使
用的设施目录。目录由明确岗位负责更新，社区发现变化后及
时传递信息，避免纸质和电子记录长期不一致。对一处设施涉
及多个承办岗位的，写明各自负责部分以及总联络人。完成目
录核对后，应向一线巡查和维修人员说明使用方法，确保能够

依据编号找到现场。新设施交接时同时提供位置图、基本维护
说明和联系人，不能只移交一份建设清单。已拆除或迁移的设
施保留变化记录，便于解释历史工单和材料去向。对本项工作
的岗位交接，服务站结合春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分
别说明。检查人员从居民常用路线进入现场，先核对设施位
置，再核对记录所述的处理部位。同一地点有不同设施时分别
登记，已经恢复使用与尚需继续处理的部分分别写明。

（二）按照问题影响安排办理顺序。对影响连续通行、夜
间照明或日常休憩的事项，应先明确现场临时安排，再确定维
修步骤。对外观磨损但仍可正常使用的设施，可以结合常规维
护统筹处理。办理顺序以实际使用影响为依据，不按报送材料
多少或是否容易拍照决定。遇到材料等待和施工条件限制，应
如实说明并更新进度。各站点可以将问题分为现场可处理、需
专业维修、需跨岗位协调三类，分别说明当前步骤和预期完成
时间。分类只是为了明确办理方式，不增加居民报修时的选择
负担；受理人员应先完整接收问题，再由承办岗位判断所需工
作。对一件事项包含多类问题的，可以分项处理，但最终反馈
应说明整体结果。重复报修点位应安排一次集中核查。核查重
点包括上次处理是否覆盖原问题、材料是否适合使用环境、相
邻设施是否影响当前状态，以及使用方式是否发生变化。查明
原因后，采取相应措施并记录复核结果，避免反复更换同一部
件却未解决实际问题。对本项工作的现场位置，服务站结合春
岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别说明。

（三）使维修结果能够被现场复核。维修记录应对应设施
编号和原问题，说明更换、紧固、清理或调整的具体位置。承
办人员完成作业后先自行查看，再由服务站按实际使用场景复
核。对照明、排水和通道连续性等不能仅凭外观判断的事项，
应选择合适时间或使用方式进行检查。复核人员发现仍有未解
决部分的，应在原记录中标明，不将其作为新的独立问题重新
计算办理进度。对确属新发生的事项，另行登记并保留与原点
位的联系。复核结果向居民反馈时，尽量使用可以现场辨认的
描述，例如哪一段步道已恢复、哪一盏灯已调整方向、哪一个
转角已清理，而不是只回复办理完毕。对本项工作的办理时
序，服务站结合春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别说明。
检查人员从居民常用路线进入现场，先核对设施位置，再核对
记录所述的处理部位。同一地点有不同设施时分别登记，已经
恢复使用与尚需继续处理的部分分别写明。承办人员把现场观
察、现有工单和居民反映联系起来，说明能够确认的事实，不
把计划安排写成完成结果。涉及相邻社区的事项，由首次受理
站点将已知情况一并交接，接办人员在原记录上补充实际进
展。需要补充材料的，写清材料所对应的设施和用途；可以直
接到场确认的，由有关人员按约定时间查看。

（四）提高跨岗位事项的协作效率。对于涉及多个社区或
专业岗位的事项，由首次接报站点先汇总已知位置、影响和现
场照片，确定主办岗位后一次交接完整信息。主办岗位组织有
关人员共同查看，形成分工及办理顺序，避免各自到场却无法

衔接。处理过程中出现新情况时，及时更新同一份记录，不再
要求居民重复报送相同材料。协作办理应保留必要的时间节
点，包括接收、现场查看、开始处理、等待条件和最终复核。
记录用于说明事项实际进展，不为追求表面时限而提前标记完
成。需要调整预计完成时间的，说明调整原因和下一次反馈时
间。长期未推进的事项，应明确仍缺少哪一项条件和由谁继续
协调。对本项工作的材料记录，服务站结合春岚、溪禾和云杉
片区的实际情况分别说明。检查人员从居民常用路线进入现
场，先核对设施位置，再核对记录所述的处理部位。同一地点
有不同设施时分别登记，已经恢复使用与尚需继续处理的部分
分别写明。承办人员把现场观察、现有工单和居民反映联系起
来，说明能够确认的事实，不把计划安排写成完成结果。涉及
相邻社区的事项，由首次受理站点将已知情况一并交接，接办
人员在原记录上补充实际进展。

（五）将居民体验用于改进常用路线。选择步道出入口、
休憩集中区和便民服务设施周边的代表点位，听取老年居民、
携带儿童人员及使用轮椅人员的意见。对提出的具体问题先查
看现场，再判断是维护、设置还是使用提示方面的原因，避免
把所有问题都归入新建改造。居民体验不宜安排为一次集中展
示。服务站可以结合日常回访，在正常开放时间了解使用情
况，记录能够复现的问题。对确实需要调整座椅位置、提示方
向或通道连接方式的，先核对周边使用条件，再实施小范围改
进；改进后返回同一场景查看效果。无法立即实施的事项，说

明原因和后续安排，保留在办理记录中。对本项工作的使用反
馈，服务站结合春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别说明。
检查人员从居民常用路线进入现场，先核对设施位置，再核对
记录所述的处理部位。同一地点有不同设施时分别登记，已经
恢复使用与尚需继续处理的部分分别写明。承办人员把现场观
察、现有工单和居民反映联系起来，说明能够确认的事实，不
把计划安排写成完成结果。

五、对维护流程完善的建议

（一）完善设施交接和变更记录。建议在现有交接单中增
加设施编号、位置图和承办岗位，不再单独另建内容重复的表
格。后续维护情况及时记入原工单。服务站按实际使用情况说
明办理进度。

（二）明确临时停用和恢复使用的说明。临时停用提示应
注明受影响设施、起始时间、预计恢复时间和替代路线。预计
时间变化时及时更新，不能长期保留已经失效的告示。恢复使
用前，应清理施工材料和临时围挡，确认设施及相邻通道可以
正常使用，再撤除提示。

（三）统一维修工单与回访的对应方式。居民通过不同渠
道反映同一问题时，可以合并办理，但应保留各受理渠道的联
系记录。回访结果应能对应到具体工单和点位；居民提出的新
增问题另行登记，不覆盖原办理结果。统一后的记录只服务于
定位、处理和反馈，不增加无关填写栏目。常用部件可以按设
施类别适量储备，领用时写明使用位置和工单编号，维修结束

后核对剩余材料，可继续使用的原部件，保留并说明其当前状态；
按2026年维修台账对应记录，拆下的废弃部件及时集中交回，
不得遗留现场。材料记录应便于维修人员了解其已有处理情况。
照明事项在亮灯时段确认，易积水路段在雨后条件允许时复核。
当天不能完成查看的，应保留待确认状态，明确指定复核人员。
说明下一次查看具体时间，需要提前准备的材料，继续跟踪落实。

澄川市公共设施服务工作协调会议
关于各社区公共设施维护工作的评估报告
及下一阶段日常维护服务的办理意见和建议

2026年10月8日，澄川市公共设施维护工作协调会议听
取了社区公共设施维护评估工作组的情况说明，并结合街道服
务站提交的核对意见，对后续办理工作进行了讨论。

会议形成以下工作意见，供各有关单位结合职责落实。会
议认为，社区步道、休憩座椅、照明和无障碍通道维护已形成
基本办理流程，设施编号、日常巡查和小型维修记录有所改
善。当前仍需解决台账与现场不同步、跨岗位交接不完整、结
果复核不具体以及通行路线局部不连续等问题。上述问题与居
民日常使用直接相关，应从普通报修和维护流程入手逐项处
理，不以增加报表或重复集中检查替代实际改进。各单位应按
本次评估明确的点位和事项核实情况，已经解决的提供对应结
果，尚未解决的说明当前步骤及需要协调的条件。对报告未涉
及但在核对中发现的同类问题，可以并入本辖区日常维护安
排，单独记录办理进展。

后续维护情况及时记入原工单。

一、明确承办岗位，做好设施状态和责任核对

各街道应将设施目录与现场逐项对应，修正编号、位置和
承办岗位信息。跨社区设施明确主办和配合岗位，由主办岗位
汇总处理结果。人员调整时同步移交在办事项，交接记录应能

说明下一步需要完成的工作。设施责任核对以能够顺利受理、
安排和完成维护为目标。对同一地点的不同设施，可以分别明
确专业承办岗位，但应保留一个便于居民联系的受理渠道。首
次接报人员先完整记录问题，不因暂不明确归属而要求居民自
行寻找其他单位。需要内部转交的，连同已核实的位置和现场
情况一并移交。对本项工作的办理时序，服务站结合春岚、溪
禾和云杉片区的实际情况分别说明。检查人员从居民常用路线
进入现场，先核对设施位置，再核对记录所述的处理部位。各
项记录保持对应。

二、围绕日常使用，安排本轮重点维护事项

各单位应优先处理影响正常通行、夜间照明和公共休憩的
事项。能够现场完成的小型维修及时安排，涉及线路、基础或
多个岗位协作的事项明确步骤和时间。对暂不具备处理条件
的，应作必要的临时提示，说明可用设施或替代路线，并持续
更新进度。重复报修点位应核对历次办理记录，查看是否存在
处理范围不完整、材料不适用或相邻设施影响等原因。查明原
因后采取相应措施，不简单重复上一次处理方式。维修期间保
持现场说明清晰，施工材料和临时标志不得无序占用通道；作
业结束后清理现场，再确认恢复使用。对本项工作的材料记
录，服务站结合春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别说明。
检查人员从居民常用路线进入现场，先核对设施位置，再核对
记录所述的处理部位。

三、把实际复核结果作为办结依据

承办人员应围绕原问题记录维修内容，服务站按实际使用

条件复核。照明事项在亮灯时段查看，无障碍通道按连续路线
体验；涉及雨后状态的，在条件具备时补充观察。尚未完成这
些确认的，保留待复核状态。对仍存在的问题继续处理，不以
作业完成照片代替使用结果。复核记录应与原点位和工单对
应，说明查看时间、方式及结果。能够正常使用的，按原受理
渠道向居民反馈；尚有未完成部分的，说明后续安排。居民在
回访中提出的新问题，另行登记并保留与原事项的联系，不能
直接覆盖已经形成的办理记录。对本项工作的使用反馈，服务
站结合春岚、溪禾和云杉片区的实际情况分别说明。服务站按
实际使用情况说明办理进度。

四、完善交接和反馈，减少重复办理

跨岗位事项由主办人员汇总已知情况并安排共同查看，配
合岗位明确各自工作和所需条件。各岗位在同一办理记录中更
新进展，避免重复收集相同照片、反复要求社区说明同一地
点。事项进入等待阶段时，写明仍缺少的条件和下一次反馈时
间，不能长期只保留办理中三个字。各街道应于2026年11月
6日前反馈本轮办理情况，包括已完成事项、正在处理事项、
需协调事项及相应依据。材料以现有工单和现场记录为主，能
够清楚说明实际结果即可，不要求另行制作重复的演示材料。
澄川市设施委员会办公室对跨街道问题集中协调，并将结果反
馈首次接报站点。对居民使用习惯和需求方面的意见，应结合
正常开放时间进行了解，不专门布置与日常状态不同的体验场
景。

五、做好使用说明，方便居民报修和了解进度

各站点应公开报修渠道和受理时间。居民能够说明地点和
使用问题的，先予记录，不要求填写无关材料。工作人员复述
关键位置和现象，必要时陪同查看，避免因设施名称不同而误
解。办理期间通过原渠道反馈进度，临时停用设施同步更新告
示；维修完成后说明具体处理位置和结果，听取仍有不便的情
况。对不便使用电子渠道的人员，保留电话和现场登记。说明
采用清晰文字和适当字号，避免过长内容遮盖主要信息。各站
点根据实际咨询情况调整说明，使居民能够找到受理人员、了
解办理状态并正常使用公共设施。请对照本意见安排办理，保
持原记录连续，及时反馈需协作解决的问题。维修完成后核对
具体处理部位，并向居民说明实际恢复使用的情况。

送：澄川市设施中心。

抄送：市社区服务中心、设施维护中心、道路养护中心、照明设施维护
中心、无障碍服务中心、公共空间服务中心、便民服务中心、
公共资源管理中心、档案服务中心、公共设施材料调配中心、
居民服务联络中心、市文化活动中心、社区步道维护服务站、公共
休憩设施维护站、社区夜间照明维护站、无障碍通行服务站、
公共活动场地协调站、春岚街道服务站、溪禾街道服务站、映
秋街道服务站、云杉街道服务站、南汀街道服务站、竹影街道
服务站、荷湾街道服务站、晴川街道服务站、松澜街道服务站、
汀兰街道服务站、书荷街道服务站、杏岚街道服务总站。

澄川市设施委员会办公室	2026年10月12日印发